Утверждена

постановлением администрации

городского поселения г.Серафимович

Волгоградской области

 от « 26 » марта 2019 г. № 50

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории городского поселения**

**город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018- 2024 годы».**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского поселения г.Серафимович Волгоградской области |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения г.Серафимович Волгоградской области |
| Основная цель программы |  Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городского поселения г.Серафимович, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Основные задачи программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| Сроки реализации программы | 2018-2024 годы |
| Структура программы | Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения г.Серафимович на 2018- 2024 годы» *Раздел 1.* Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. *Раздел 2*. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы городского поселения г.Серафимович, а также целевые показатели Программы. *Раздел 3.* Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы городского поселения г.Серафимович, с перечнем мероприятий *Раздел 4.* Нормативное обеспечение. *Раздел 5.* Механизм реализации программы городского поселения, включая организацию управления муниципальной программой городского поселения и контроль над ходом ее реализации. *Раздел 6.* Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной Программы городского поселения. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Мероприятия Программы:**2018 год**-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения;-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения;- озеленение центральной части г.Серафимович;-обустройство Многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно- оздоровительным комплексом» Волгоградская обл, г.Серафимович, пер. Кирпичный ;-создание «Аллеи студентов»;-установка малых архитектурных форм на территории г.Серафимович- разработка ПСД на благоустройство «Городской парк», «Набережная» **2019 год**-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения;-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения;- озеленение центральной части г.Серафимович;- благоустройство площади Горбачи в г.Серафимович ( изготовление ПСД);-благоустройство «Городской парк», «Набережная» (изготовление ПСД), «Городской парк» - реализация проекта;- благоустройство «Сквер Купеческий» изготовление ПСД, реализация проекта;- благоустройство «Площадь Петра и Павла» изготовление ПСД, реализация проекта.**2020 год**-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения;-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения;- озеленение центральной части г.Серафимович;- благоустройство «Набережная» - реализация проекта;-благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Октябрьская, дом 142 г. -благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Советская, дом 35, ул. Советская, дом 33, -благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Буденного, дом 42**2021год**-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения;-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения;- озеленение центральной части г. Серафимович;-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Октябрьская, дом 144, пер. Кирпичый, дом 15, - благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович им. 68-ой Гвардейской Дивизии, дом 46А. **2022 год**-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения;-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения;- озеленение центральной части г.Серафимович;-благоустройство «Аллеи Героев» в г.Серафимович ;-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул.Октябрьская, дом 138, ул. Октябрьская, дом 140;-благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул.Октябрьская, дом 86.**2023 год**-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения;-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения;- озеленение центральной части г.Серафимович;-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Миронова, дом 24, ул. Лозовского, 14, ул. Лозовского, 16. -благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Республиканская, дом 69, ул. Колесникова, дом 5**2024 год**-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения;-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения;- озеленение центральной части г.Серафимович;-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Волгоградская, дом 49, ул. Волгоградская, дом 47А ул. Пионерская, дом 13. -благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Республиканская, дом 70, ул. Республиканская, дом 72, ул. Республиканская, дом 74, ул. Советская, дом 31 |
| Исполнители программы | Администрация городского поселения г.Серафимович |
| Объемы и источники финансирования программы | **Общий объем финансирования программы****119376,1 тыс. руб. в том числе по годам:****2018 год – 15750,1 тыс. руб****2019 год- 34852,0 тыс .руб****2020 год- 12993,0 тыс. руб****2021 год- 13275,0 тыс. руб** **2022 год- 15201,0 тыс. руб** **2023 год- 13605,0 тыс.руб** **2024 год- 13700,0 тыс.руб** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.  Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования городского поселения г.Серафимович.3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.4. Улучшение состояния территории муниципального образования городского поселения г.Серафимович. 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «городское поселение г. Серафимович» |

РАЗДЕЛ 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная Программа по благоустройству на территории городского поселенияг.Серафимович Волгоградской области, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом «городского поселения г.Серафимович».

Вызвана необходимостью обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику городского поселения г.Серафимович.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

 -снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

 - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства городского поселения г. Серафимович.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенного пункта  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

-снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории поселения;

-повышения эксплуатационных затрат населения, осуществляющих свою деятельность на территории поселения;

 -снижения уровня безопасности дорожного движения;

 Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории городского поселения г. Серафимович нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории городского поселения г.Серафимович вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства г.Серафимович необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

РАЗДЕЛ 2.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Цель программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городского поселения г.Серафимович, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства: содержание и ремонт фонарей уличного освещения, на улицах городского поселения г. Серафимович, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан, обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, озеленение территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшение экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования городского поселения г. Серафимович.

2.2. Задачи программы

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

2.3. Сроки реализации программы – 2018- 2024 годы.

2.4. Объемы источники финансирования программы

**Общий объем финансирования Программы составляет 119376,1 тыс. руб., в том числе по годам:**

**2018 год – 15750,1 тыс. руб**

**2019 год- 34852,0 тыс. руб**

**2020 год- 12993,0 тыс .руб**

**2021 год- 13275,0 тыс .руб**

**2022 год- 15201,0 тыс .руб**

 **2023 год- 13605, 0 тыс.руб**

 **2024 год - 13700,0 тыс.руб**

РАЗДЕЛ 3.

Система программных мероприятий

**2018 год**

-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения- 3000,0 тыс. руб;

-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения- 4483,1 тыс. руб;

- озеленение центральной части г.Серафимович- 1700,0 тыс.руб;

-обустройство Многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно- оздоровительным комплексом» Волгоградская обл, г.Серафимович, пер. Кирпичный-

3267,0 тыс.руб- областной бюджет,

 1500,0 тыс. руб- местный бюджет,

700,0 тыс. руб – дополнительные средства местного бюджета, на подготовку основания;

-подготовка проектно- сметной документации на благоустройство городского парка и Набережной в г.Серафимович- 100,0 тыс. руб;

-установка малых архитектурных форм на территории г.Серафимович- 1000,0 тыс. руб.

**2019 год**

-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения - 3102,0 тыс. руб;

-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения- 6950,0 тыс. руб;

- озеленение центральной части г.Серафимович- 2174,0 тыс. руб;

-благоустройство площади Горбачи- изготовление ПСД

- Благоустройство: «Городской парк», «Набережная» расположенная в границах пер. Пристанский, 1, ул. Погорелова, д.1А;

Разработка ПСД и выполнение работ- 15326000, 64 руб.

- Благоустройство: «Сквер Купеческий» расположенный ул. Октябрьская, 76, ул. Миронова в границах ул. Октябрьская и ул. Республиканская.

Разработка СПД и выполнение работ – 7000 тыс. руб.

- Благоустройство: «Площадь Петра и Павла» расположенная в районе ул. Октябрьская, 75

Разработка ПСД и выполнение работ- 300 тыс. руб.

**2020 год**

-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения- 3000,0 тыс. руб;

-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения- 7716,0 тыс. руб;

- озеленение центральной части г.Серафимович- 1700,0 тыс. руб;

-благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Октябрьская, дом 142 г.Серафимович- 140,0 тыс. руб.

-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Советская, дом 35 , ул. Советская, дом 33 - 231,0 тыс. руб.

-благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Буденного, дом 42 - 206,0 тыс. руб.

**2021год**

-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения-3100,0 тыс. руб;

-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения- 7800,0 тыс. руб;

- озеленение центральной части г.Серафимович- 1800,0 тыс. руб;

-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Октябрьская, дом 144, пер.Кирпичый, дом 15 - 465,0 тыс. руб.

-благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул. им. 68-ой Гвардейской Дивизии, дом 46А - 110,0 тыс. руб.

**2022 год**

-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения- 3100,0 тыс. руб;

-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения- 7900,0 тыс. руб;

- озеленение центральной части г.Серафимович 1850,0 тыс. руб;

-благоустройство «Аллеи Героев» в г.Серафимович 1800,0 тыс. руб;

-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Октябрьская, дом 138, ул. Октябрьская, дом 140- 401,0 тыс. руб.

-благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Октябрьская, дом 86, ул. - 150,0 тыс. руб.

**2023 год**

-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения- 3100,0 тыс. руб;

-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения- 7900,0 тыс. руб;

- озеленение центральной части г.Серафимович 1850,0 тыс. руб;

-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Миронова, дом 24, ул. Лозовского, дом 14, ул. Лозовского дом, 16 - 353,0 тыс. руб.

-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Республиканская, дом 69, ул.Колесникова, дом 5, - 402,0 тыс. руб.

**2024 год**

-мероприятия по содержанию, ремонту фонарей уличного освещения, мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения- 3100,0 тыс. руб;

-ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения- 7900,0 тыс. руб;

- озеленение центральной части г.Серафимович 1850,0 тыс. руб;

-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Республиканская, дом 70, ул.Республиканская, дом 72, ул. Республиканская, дом 74, ул. Советская, дом 31 - 350,0 тыс. руб.

-благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г.Серафимович, ул. Волгоградская, дом 49, ул.Волгоградская, дом 47А, ул. Пионерская, дом 13, - 500,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4.

Нормативное обеспечение

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации городского поселения г.Серафимович.

РАЗДЕЛ 5.

Механизм реализации муниципальной программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация городского поселения г.Серафимович.

Организацию управления и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского поселения г.Серафимович.

Создание системы организации и контроль над ходом реализации Программы.

Реализация целевой программы городского поселения г. Серафимович осуществляется на основе условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования городское поселение г. Серафимович.

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида городского поселения г. Серафимович.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий расположенных на территории городского поселения г. Серафимович.