Приложение №1

Утвержден

Постановлением главы городского

поселения г. Серафимович

№  174 от « 22 »  10___________2015 г.

# Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г. Серафимович  Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2016  год.

Таблица 1

# Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения

# г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в 2016 году

| N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помешений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД | средства финансовой поддержки* |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Волгоградской области | за счет средств местных бюджетов | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв м | руб./кв м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ИТОГО: |  | 2 | 3 | 961 | 882,4 | 683,8 | 20 | 2342436,17 | 2342436,17 |  |  |  | 2654,62 | 14000 | 01.11. 2016 г. |
| 1 | г. Серафимович, ул.Октябрьская, 142 | 1965 | - | Кирпичные | 2 | 1 | 252 | 227,9 | 227,9 | 4 | 577077,71 | 577077,71 | - | - | - | 2532,2 | 14000 | 01.11. 2016 г. |
| 2 | г.Серафимович,ул.Октябрьская, 144 | 1965 | - | Кирпичные | 2 | 2 | 709 | 654,5 | 455,9 | 16 | 1765358,46 | 1765358,46 | - | - | - | 2697,26 | 14000 | 01.11. 2016 г. |

Таблица 2

# Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в 2016 году, по видам работ

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов, в том числе ремонт или замена балконов | ремонт фундамента | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проекта | осуществление строительного контроля |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ИТОГО: | 2342436,17 | 273498,71 | - | - | 729 | 1933431,93 |  |  |  |  |  |  |  | 88277,22 |  | 47228,32 |
| 1 | г. Серафимович, ул.Октябрьская, 142 | 577077,71 | - | - | - | 205 | 543694,85 |  |  |  |  |  |  |  | 21747,79 |  | 11635,07 |
| 2 | г. Серафимович, ул.Октябрьская, 144 | 1765358,46 | 273498,71 | - | - | 524 | 1389737,08 |  |  |  |  |  |  |  | 66529,43 |  | 35593,25 |

Таблица 3

# Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г. Серафимович в 2016 году

| N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО: | 961 | 20 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2342436,17 | 2342436,17 |
| 1 | Городскоское поселение г.Серафимович,ул.Октябрьская,142 | 252 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 577077,71 | 577077,71 |
| 2 | Городскоское поселение г.Серафимович,ул.Октябрьская,144 | 709 | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1765358,46 | 1765358,46 |