Приложение №1

Утвержден

Постановлением Главы городского

поселения г. Серафимович

№  46 от « 14 » апреля  2015 г.

- Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г. Серафимович  Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2015  год.

Таблица 1

- Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения

- г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в 2015 году

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помешений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД | средства финансовой поддержки* |  |  |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Волгоградской области | за счет средств местных бюджетов | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв м | руб./кв м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 | 415,2 | 257,5 | 257,5 | 20 | 2658585,00 | 2658585,00 | - | - | - | 10325 | 14000 | 10. 2016 г. |
| 1 | г. Серафимович,ул.Октябрьская, 86 * | 1917 | - | Рубленные стены облицованные красным кирпичем | 1 +1цокольный | 1 | 415,2 | 257,5 | 257,5 | 20 | 2658585,00 | 2658585,00 | - | - | - | 10325 | 14000 | 10. 2016 г. |

*В случае если на установленную дату: 11.06.2015 г. после объявления о проведении собрания собственников МКД по рассмотрению предложений регионального оператора, собствениками помещений МКД будут приняты иные решения, муниципальный краткосрочный план будет скорректирован.

Таблица 2

- Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в 2015 году, по видам работ

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасадов, в том числе ремонт или замена балконов |  | ремонт фундамента |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проекта | осуществление строительного контроля |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ИТОГО: |  | 2658585,00 | 205547,00 | - | - | 327,4 | 825398,00 | 45,0 | 84666,00 | 581,00 | 1304386,00 | - | - | - | 96800,00 | 90000,00 | 51788,00 |
| 1 | г. Серафимович, ул.Октябрьская, 86 | 2658585,00 | 205547,00 | - | - | 327,4 | 825398,00 | 45,0 | 84666,00 | 581,00 | 1304386,00 | - | - | - | 96800,00 | 90000,00 | 51788,00 |

Таблица 3

- Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г. Серафимович в 2015 году

| N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО: |  | 415,2 | 20 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2658585,00 | 2658585,00 |
| 1 | Городскоское поселение г.Серафимович,ул.Октябрьская,86 | 415,2 | 20 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2658585,00 | 2658585,00 |