ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД СЕРАФИМОВИЧ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «\_\_» марта 2020 г. №\_\_

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального

района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения город Серафимович утвержденного решением Серафимовичского городского Совета №23 от 27.08.2014 г. и на основании Постановления администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области №242 от 19.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области №242 от 19.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте:

1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»:

а) в абзаце третьем слова «не менее 8 ед.» заменить словами «не менее 10 ед.»;

б) в абзаце четвертом слова «не менее 66,7 %» заменить словами «не менее 77%»;

2) в позиции «Объемы и источники финансирования программы»:

в абзаце втором слова «284,30 тыс. рублей» заменить словами «268,60 тыс. рублей».

1.2. В разделе 2:

а) в абзаце девятом слова «не менее 8 ед.» заменить словами «не менее 10 ед.»;

б) в абзаце десятом слова «не менее 66,7 %» заменить словами «не менее 77%».

1.3. В разделе 3:

а) в абзаце втором цифры «284,30» заменить цифрами «268,6»;

б) в абзаце пятом цифры «40,00» заменить цифрами «24,30».

1.4. В разделе 4, абзаце одиннадцатом слова «в 2020 году» заменить словами «в 2021 году».

1.5. Приложения 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном для официального опубликования, обнародования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

город Серафимович Волгоградской области Т.Н. Ильина

исп. Сошкина Л.Т.

тел. 8(88442) 4-34-52

Приложение №1

к Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов за весь период реализации программы – 8 единиц (всего дворовых территорий – 16 единиц) | | | | | | | | | |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий за весь период реализации программы – 50% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 4. | Количество общественных территорий в отношении которых проведены работы по благоустройству | ед. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Общее количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации программы – 10 единиц (всего общественных территорий – 13 единиц) | | | | | | | | | |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 15,4 | 23,1 | 15,4 | 7,7 | 15,4 | - | - |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий за весь период реализации программы – 77 % от общего количества общественных территорий | | | | | | | | | |

Приложение №2

к Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
| 1. Проведение межевых работ для образования земельных участков под многоквартирными домами | Администрация городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области | 2021 год | 2021 год | Проведено межевание и образованы земельные участки под многоквартирными домами |  | Количество благоустроенных дворовых территорий – не менее 8 ед. |
| 2.Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий |  |  | Подготовлены и утверждены в установленном порядке дизайн-проекты дворовых территорий |  |
| 3. Проведение конкурсных процедур, заключение контракта с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий |  | Не позднее 01 мая | Заключен контракт на проведение работ по благоустройству дворовых территорий |  |
| 4. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий |  | Не позднее 30 июля | Благоустроенные дворовые территории |  |
| Задача 2. Обеспечение проведений мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
| 1. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области |  |  | Подготовлены и утверждены в установленном порядке дизайн-проекты общественных территорий |  | Количество благоустроенных общественных территорий – не менее 10 ед. |
| 2. Проведение конкурсных процедур, заключение контракта с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий |  | Не позднее 01 июля | Заключен контракт на проведение работ по благоустройству общественных территорий |  |
| 3. Проведение работ по благоустройству общественных территорий |  | Не позднее 30 сентября | Благоустроенные общественные территории |  |

Приложение №3

к Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович  Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы» | Администрация городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области | средства федерального бюджета | - |  | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета | - | 22 127,50 | 12 127,80 | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 40,00 | 44,30 | 24,30 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| всего | 40,00 | 22 171,8 | 12 152,10 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Приложение №4

к Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

в рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь, кв.м. | Год проведения мероприятий | Проводимые мероприятия |
| 1. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 142 | 1136 | 2021 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 2. | г. Серафимович, ул. Советская, д. 33, г. Серафимович, ул. Советская, д. 35 | 3348 | 2021 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 3. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144, Серафимович, пер. Кирпичный, д. 15 | 3444 | 2022 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 4. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 138, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 140 | 3954 | 2022 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 5. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | 1597 | 2023 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 6. | г. Серафимович, ул. Лозовского, д. 14, г. Серафимович, ул. Лозовского, д. 16 | 5431 | 2023 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 7. | г. Серафимович, ул. Волгоградская, д. 49, г. Серафимович, ул. Волгоградская, д. 47 а | 4942 | 2024 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 8. | г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 70, Серафимович, ул. Республиканская, д. 74, г. Серафимович, ул. Советская, д. 31 | 5998 | 2024 год | Мероприятия согласно минимального перечня |